インシデント・アクシデント報告システム

院内LAN展開 依頼書

おもろまちメディカルセンター 医療安全委員会

2026年3月

| 発信元 | 医療安全委員会 / 副院長 |
| --- | --- |
| 宛先 | 情報システム部門 御中 |
| 日付 | 2026年3月 |
| 件名 | インシデント・アクシデント報告システムの院内ネットワーク導入について |

# 1. 依頼の背景

現在、当院のインシデント・アクシデント報告は紙の報告書で運用しています。

### 現行の紙運用における課題

| # | 課題 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 報告に時間がかかる | 1件あたり10〜15分。記入の手間から報告が後回しになり、報告漏れが発生 |
| 2 | 集計が手作業 | 月次集計に毎回数時間。Excelへの転記ミスも発生 |
| 3 | 分析が困難 | 部署別・カテゴリ別のクロス分析、再発パターン検出が手作業では実質不可能 |
| 4 | リアルタイム把握ができない | 月末まで件数推移が分からず、対策が後手に回る |
| 5 | 紙の保管・検索の負担 | 過去の報告書を探すのに時間がかかる。保管場所も必要 |
| 6 | 委員会資料作成の負担 | 毎月の医療安全委員会向け資料を手作業で作成 |

# 2. 導入の目的

上記課題を解決するため、Webベースのインシデント報告・分析システムを院内LANに導入します。

### 期待される効果

| 目的 | 具体的な効果 |
| --- | --- |
| 報告の効率化 | 入力時間を10〜15分 → 3分以内に短縮。スマホからも入力可能 |
| 報告率の向上 | 簡便な入力UIにより、報告のハードルを下げレベル0〜1の報告を増加 |
| 自動集計 | 月別・部署別・カテゴリ別・重症度別の集計がリアルタイムで自動化 |
| 分析の高度化 | クロス集計・再発パターン検出・前月比/前年同月比の比較が即時可能 |
| 指標の可視化 | 1000患者日あたりインシデント率・転倒転落率を自動算出 |
| 委員会資料の効率化 | ダッシュボードをそのまま委員会で投影、CSVダウンロードでExcel加工も可能 |

### 導入方針

- 院内LANのみの閉域運用（インターネット不要）

- 患者氏名・IDは入力しない設計（個人情報保護）

- データはサーバーPC内のCSVファイルに保存（外部送信なし）

- 既存の院内ネットワーク・PC設備をそのまま活用（追加ハードウェア購入不要）

- 無料のオープンソースソフトウェアのみ使用（ライセンス費用ゼロ）

# 3. システム概要

### 構成

院内LAN
┌──────────────────────────────────────────┐
│                                          │
│  【サーバーPC】1台                         │
│   既存のWindows PC（常時起動）             │
│   Python + Streamlit（無料）              │
│   ポート: 8501                            │
│                                          │
│     ↕ HTTP通信（院内LANのみ）             │
│                                          │
│  【クライアント】複数台                     │
│   ナースステーション・医局・安全管理室      │
│   ブラウザのみ（ソフトインストール不要）     │
│   PC・タブレット・スマホ対応               │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘

### アプリの機能一覧

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| 報告入力 | Webフォームから入力（スマホ対応、3分以内目標） |
| ダッシュボード | KPI表示・月次推移・カテゴリ別・部署別グラフ |
| 詳細分析 | クロス集計・時間帯分析・転倒転落専門・再発分析 |
| データ一覧 | 全報告の閲覧・フィルタ・CSVダウンロード |
| 使い方ガイド | アプリ内ヘルプ（重症度基準表含む） |
| デモモード | サンプルデータで機能を体験（実データと混在しない） |

# 4. 情報システム部門への依頼事項

## 4-1. サーバーPCの準備

| 項目 | 要件 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| PC | Windows 10/11、メモリ4GB以上 | 既存の常時起動PCで可 |
| 固定IP | DHCPリザベーション or 固定IP設定 | 各端末のブックマーク用に必要 |
| 電源管理 | スリープ無効設定 | 常時アクセス可能にするため |
| UPS | 可能であれば接続 | 停電時のデータ保護 |

## 4-2. ネットワーク設定

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ファイアウォール | サーバーPCのポート8501を院内LANに開放（プライベートネットワークのみ） |
| Wi-Fi | 院内Wi-Fiからも同一サブネットでアクセスできることを確認（スマホ入力用） |

## 4-3. ソフトウェアインストール（サーバーPCのみ）

以下を順番にインストール・実行してください。詳細手順は別添の「院内LAN展開マニュアル」を参照。

- Python 3.10以上をインストール（PATHにチェック必須）

- Gitをインストール（オプション。ZIPダウンロードでも可）

- リポジトリをクローンまたはZIPを展開

- 仮想環境の作成とパッケージインストール

- `start_app.bat` のダブルクリックで起動確認

- Windowsスタートアップに `start_app.bat` のショートカットを登録

- タスクスケジューラに `backup.bat` を毎日23:00で登録

## 4-4. クライアント端末の設定（各端末）

- ソフトウェアのインストールは不要です

- ブラウザのブックマークに `http://[サーバーIP]:8501` を登録するだけ

- 必要に応じてQRコードを各ステーションに掲示

# 5. 添付ファイル一覧

| # | ファイル名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | lan_deployment_guide.docx | 院内LAN展開 完全マニュアル（詳細手順・トラブルシューティング含む） |
| 2 | start_app.bat | アプリ起動用バッチファイル（ダブルクリックで起動） |
| 3 | backup.bat | データ自動バックアップ用バッチファイル |
| 4 | requirements.txt | Pythonパッケージ一覧 |
| 5 | GitHubリポジトリ | https://github.com/torukubota2023/incident-analysis |

※ アプリのソースコード一式はGitHubリポジトリに格納済みです。`git clone` またはZIPダウンロードで取得できます。

# 6. スケジュール案

| フェーズ | 内容 | 期間 |
| --- | --- | --- |
| 1. 環境構築 | サーバーPC準備・ソフトインストール・起動確認 | 1〜2日 |
| 2. ネットワーク設定 | 固定IP・ファイアウォール・Wi-Fi確認 | 1日 |
| 3. 動作検証 | 各端末からのアクセス確認・入力テスト | 1〜2日 |
| 4. 試験運用 | 医療安全委員会メンバーで試用 | 1〜2週間 |
| 5. 本格運用開始 | 全部署への展開・研修 | - |

# 7. お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、医療安全委員会（副院長 窪田）までお問い合わせください。

デモアプリ（Streamlit Cloud版）は以下のURLで事前にご確認いただけます：

※ Streamlit Cloudのデプロイ済みURLをここに記載

# 8. 補足: セキュリティに関する確認事項

| 項目 | 対応状況 |
| --- | --- |
| 患者個人情報 | 氏名・ID・生年月日は入力項目に含まれない。年齢・性別・病名のみ |
| 通信経路 | 院内LAN内のHTTP通信のみ。インターネットへの通信なし |
| データ保存場所 | サーバーPC内のCSVファイル。クラウド・外部サーバーへの送信なし |
| アクセス範囲 | 同一ネットワーク（院内LAN）上の端末のみアクセス可能 |
| ソフトウェア | Python・Streamlit（オープンソース、MITライセンス）。マルウェアリスクなし |
| バックアップ | 日次自動バックアップ。30日超の古いバックアップは自動削除 |

以上、ご検討のほどよろしくお願いいたします。